BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Ngày báo cáo: 25/05/2026

Dự án / Phòng ban: [AutoHello - Hệ Thống Chào Tự Động ]

Người thực hiện: [Nguyễn Quốc Tường]

Chức vụ / Vai trò: [Data ]

Người nhận báo cáo: [ ]

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Tổng Quan Tiến Độ (Dashboard Nhanh)

•  Trạng thái chung: Đang thực hiện

•  % Hoàn thành tổng thể: 70%

2. Chi Tiết Công Việc Trong Kỳ Báo Cáo

| STT | Đầu mục công việc / Nhiệm vụ | Người phối hợp | Tiến độ | Trạng thái | Ghi chú / Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu & Thiết kế Kiến trúc | Nguyễn Quốc Tường | 100% | Hoàn thành | - Nghiên cứu cơ chế xác thực (Authentication) và cách duy trì Session/Cookie Facebook an toàn. - Thiết kế luồng xử lý (Workflow) của hệ thống khi phát hiện có bạn mới hoặc tin nhắn mới. |
| 2 | Phát triển Tính năng Cốt lõi (Core Backend) | Nguyễn Quốc Tường | 100% | Hoàn thành | - Viết mã nguồn (Script) tự động quét danh sách bạn mới hoặc bắt sự kiện (Event) thời gian thực. - Xây dựng module tự động gửi tin nhắn chào hỏi theo mẫu (Template) có sẵn. |
| 3 | Kiểm thử & Tối ưu hiệu năng | Nguyễn Quốc Tường | 0% | Đang thực hiện | - Chạy thử nghiệm (Test) hệ thống với một nhóm nhỏ tài khoản để đánh giá độ ổn định. - Kiểm thử hiệu năng xử lý dữ liệu khi số lượng tương tác tăng cao đột biến. - Fix lỗi kết nối và phân quyền (Permission) giữa hệ thống với nền tảng Meta. |
| 4 | Hoàn thiện & Đóng gói | Nguyễn Quốc Tường | 0% | Đang delay | - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật . - Đóng gói ứng dụng thành file thực thi hoặc Docker image để dễ triển khai. |

3. Khó Khăn & Vấn Đề Gặp Phải (Nếu có)

•  Vấn đề 1: Tốc độ gửi tin nhắn chưa nhanh do phải chờ delay để hạn chế bị quét bởi FB

- Giải pháp tạm thời: Chưa có

•  Vấn đề 2: Chỉ mới thử trên 1 sample

- Giải pháp :  Đang thực hiện test trên nhiều case khác nhau/ nhiều bộ data khác nhau.

4. Kế Hoạch Trong Kỳ Tiếp Theo

•  Hoàn thiện việc nhắn trên 1 tập data lớn, tối ưu được thời gian.

•   Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho hệ thống.

•  Đóng gói và triển khai trên thực tế.

Người làm báo cáo

TƯỜNG

NGUYỄN QUỐC TƯỜNG